FieldOps Project

# Planejamento da Sprint 1

Epico: EP-01 - Fundacao tecnica

Documento gerado a partir das issues do GitHub (organizacao FieldOps-Project) associadas ao milestone "Sprint 1" nos repositorios backend, frontend, app e docs.

# Visao geral

| Repositorio | Total de issues | Concluidas | Abertas |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (API) | 4 | 2 | 2 |
| Frontend (Painel Web) | 5 | 0 | 5 |
| App (Mobile) | 5 | 5 | 0 |
| Docs | 3 | 1 | 2 |
| Total geral | 17 | 8 | 9 |

Progresso geral: 8 de 17 issues concluidas (47%). Todas pertencem ao epico EP-01 (Fundacao tecnica) e prioridade P0.

# Backend (API)

#1  API: bootstrap do projeto Spring Boot com PostgreSQL, Flyway e Docker Compose

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-004   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup   |   Responsavel: JoaoVictor015qzn

Como desenvolvedor backend, quero uma API Spring Boot conectada ao PostgreSQL e com migracoes versionadas para iniciar os servicos do FieldOps.

https://github.com/FieldOps-Project/backend/issues/1

#2  API: camada compartilhada de erros padronizados, requestId e paginacao

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-004   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, area:ux   |   Responsavel: JoaoVictor015qzn

Como consumidor da API, quero erros e listagens sempre no mesmo formato, com identificador de correlacao, para tratar falhas de maneira previsivel nas duas interfaces.

https://github.com/FieldOps-Project/backend/issues/2

#3  API: OpenAPI/Swagger e contrato inicial versionado

ABERTA   |   PBI: PBI-006   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, tipo:docs   |   Responsavel: JoaoVictor015qzn

Como integrador, quero um contrato OpenAPI publicado e navegavel para que os frontends avancem em paralelo e a substituicao do mock nao exija reescrever a interface.

https://github.com/FieldOps-Project/backend/issues/3

#4  API: pipeline de integracao continua (build, testes e analise estatica)

ABERTA   |   PBI: PBI-005   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:infra   |   Responsavel: Nao atribuido

Como equipe, quero que todo Pull Request no `backend` seja compilado, testado e analisado automaticamente antes da revisao humana.

https://github.com/FieldOps-Project/backend/issues/4

# Frontend (Painel Web)

#1  Web: bootstrap do projeto Next.js 16 com App Router e estrutura por features

ABERTA   |   PBI: PBI-003   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup   |   Responsavel: Nao atribuido

Como desenvolvedor web, quero um projeto Next.js 16 com App Router, TypeScript estrito e estrutura modular por feature para iniciar o painel administrativo.

https://github.com/FieldOps-Project/frontend/issues/1

#2  Web: shell administrativo com navegacao lateral, cabecalho e breadcrumbs

ABERTA   |   PBI: PBI-003   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, area:ux   |   Responsavel: Nao atribuido

Como usuario administrativo, quero uma navegacao consistente com indicacao de onde estou, quem sou e em qual ambiente estou trabalhando.

https://github.com/FieldOps-Project/frontend/issues/2

#3  Web: camada de acesso a API com cliente tipado, tratamento de erro e DAL

ABERTA   |   PBI: PBI-006   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, area:seguranca   |   Responsavel: Nao atribuido

Como desenvolvedor, quero um unico caminho tipado para chamar a API, com tratamento padronizado de erro e verificacao de sessao, para nao repetir `fetch` solto em cada tela.

https://github.com/FieldOps-Project/frontend/issues/3

#4  Web: componentes compartilhados de tabela paginada, filtros e estados de tela

ABERTA   |   PBI: PBI-017   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, area:ux   |   Responsavel: Nao atribuido

Como desenvolvedor, quero componentes reutilizaveis de tabela, filtro e estado de tela para que todas as listagens do painel se comportem da mesma forma.

https://github.com/FieldOps-Project/frontend/issues/4

#5  Web: pipeline de integracao continua (lint, tipos, testes e build)

ABERTA   |   PBI: PBI-005   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:infra   |   Responsavel: Nao atribuido

Como equipe, quero que todo Pull Request do painel seja verificado automaticamente antes da revisao humana.

https://github.com/FieldOps-Project/frontend/issues/5

# App (Mobile)

#1  App: bootstrap do projeto Expo com TypeScript e estrutura por features

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-002   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup   |   Responsavel: felipersas

Como desenvolvedor mobile, quero um projeto Expo com TypeScript, rotas e estrutura por features para iniciar o produto.

https://github.com/FieldOps-Project/app/issues/1

#2  App: navegacao com Expo Router, grupos de rotas publicas e protegidas

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-002   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup   |   Responsavel: felipersas

Como desenvolvedor mobile, quero a arvore de rotas com separacao entre area publica e protegida, com abas e navegacao parametrizada.

https://github.com/FieldOps-Project/app/issues/2

#3  App: design system com tokens, componentes base e estados visuais

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-002   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup, area:ux   |   Responsavel: Nao atribuido

Como tecnico, quero uma interface consistente, legivel e confortavel de operar em campo.

https://github.com/FieldOps-Project/app/issues/3

#4  App: cliente HTTP com configuracao por ambiente e tratamento de erro

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-006   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:setup   |   Responsavel: Nao atribuido

Como desenvolvedor mobile, quero um cliente HTTP unico, tipado e com tratamento padronizado de falhas, para nao repetir tratamento de erro em cada tela.

https://github.com/FieldOps-Project/app/issues/4

#5  App: pipeline de integracao continua (tipos, lint e testes)

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-005   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:infra   |   Responsavel: Nao atribuido

Como equipe, quero que todo Pull Request do aplicativo seja verificado automaticamente antes da revisao humana.

https://github.com/FieldOps-Project/app/issues/5

# Docs

#1  Docs: convencoes de repositorio, fluxo Git e templates de PR/issue

CONCLUIDA   |   PBI: PBI-001   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:docs   |   Responsavel: JoaoVictor015qzn

Como equipe, quero repositorios e convencoes definidos para desenvolver os quatro componentes de forma coordenada e rastreavel.

https://github.com/FieldOps-Project/docs/issues/1

#2  Docs: contrato compartilhado de enums, identificadores e formato de erro

ABERTA   |   PBI: PBI-006   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:docs   |   Responsavel: Nao atribuido

Como integrador, quero um contrato unico de enums, identificadores, datas e erros para que as tres aplicacoes possam avancar em paralelo sem divergir.

https://github.com/FieldOps-Project/docs/issues/2

#3  Docs: registro de decisoes de arquitetura (ADR) e diagramas versionados

ABERTA   |   PBI: PBI-001   |   Rotulos: P0, EP-01, tipo:docs   |   Responsavel: Nao atribuido

Como equipe, quero um local versionado para registrar decisoes de arquitetura e manter os diagramas atualizados junto ao codigo.

https://github.com/FieldOps-Project/docs/issues/3

# Notas de planejamento

- Todas as issues da Sprint 1 pertencem ao epico EP-01 (Fundacao tecnica) e possuem prioridade P0 (obrigatorias para o MVP).

- App e Docs (parcialmente) ja concluiram a Sprint 1; Backend e Frontend ainda possuem itens abertos.

- Foco da sprint: bootstrap dos projetos, pipelines de CI, contratos compartilhados (OpenAPI, enums, erros) e convencoes de repositorio para permitir trabalho em paralelo entre backend, frontend, app e docs.